# Compte Rendu d’Avancement — Module AI Fraud Detection (v3)

## Résumé Exécutif

Ce compte-rendu répond directement aux points soulevés par Dhirar en retour du CR précédent (dockerisation, persistance des données, authentification JWT, documentation du microservice) et fait le point sur l’exécution des actions listées dans la section « Prochaines étapes » du CR v2.

En une phrase : les trois chantiers identifiés par Dhirar comme prioritaires pour une intégration propre (Docker, persistance, JWT) sont déjà implémentés et opérationnels ; l’effort de cette itération a donc porté sur leur documentation formelle (nouveau backend/README.md) et sur un audit de cohérence entre le contrat d’API (api-spec.yaml/openapi.json) et le code généré côté frontend, ainsi que sur l’élimination des dernières adresses et secrets codés en dur.

## 1. Réponse au retour de Dhirar (points identifiés comme restants)

Dhirar a identifié trois points comme importants pour préparer une intégration propre avec la plateforme principale. Voici l’état réel de chacun, avec preuves à l’appui.

### 1.1 Dockerisation — ✅ Fait

- backend/Dockerfile : image python:3.11-slim, installation des dépendances (requirements.txt), exposition du port 8005, lancement via uvicorn main:app.

- docker-compose.yml (racine) : orchestre deux services —

  - fraud-service (le microservice FastAPI, build depuis ./backend, variables d’environnement injectées : JWT_SECRET, ENVIRONMENT, ALLOWED_ORIGINS, SUPABASE_URL/KEY, NEO4J_*) ;

  - neo4j (image neo4j:5.26-community, plugin APOC, volumes persistants neo4j_data/neo4j_logs).

- Réseau interne dédié bankmatch-internal pour isoler la communication entre les deux conteneurs.

Ce qu’il restait à faire, et qui est traité dans ce CR : documenter clairement la commande de démarrage (docker-compose up --build) et les prérequis (modele .pkl non commité, .env à copier depuis .env.example) — voir §3.

### 1.2 Persistance des données — ✅ Fait (avec dégradation gracieuse)

- backend/main.py : le endpoint sécurisé /api/analyze persiste chaque résultat dans la table Supabase fraud_alerts (transaction, score, statut de rapprochement, catégorie de règle, explicabilité complète en JSON).

- Lecture des agrégats historiques (account_aggregates) et de l’historique des bénéficiaires (beneficiary_history) pour alimenter les règles Phase 2 (montant exceptionnel, nouvel IBAN, compte dormant).

- Nouveau endpoint GET /api/transactions : relit fraud_alerts depuis Supabase avec filtres (tenant_id, status, dates, recherche texte) — consommé par TransactionsListComponent côté frontend.

- Dégradation gracieuse assumée : si SUPABASE_URL/SUPABASE_KEY sont absents, le service continue de fonctionner en mode « règles + ML uniquement » sans persister (log d’avertissement explicite), plutôt que de planter. C’est un choix de robustesse documenté dans le nouveau README.

- Côté échec réel de persistance (Supabase configuré mais indisponible) : POST /api/analyze renvoie 502 avec un détail exploitable (tests/test_persistence.py::test_supabase_failure_returns_500 — le nom du test est trompeur, le comportement testé est bien 502, à corriger dans un futur renommage).

### 1.3 Authentification JWT — ✅ Fait

- backend/auth.py centralise la génération/lecture du secret (get_jwt_secret) et la génération du token interne, évitant la duplication entre main.py et l’outil test_token.py.

- Tous les endpoints métier (/api/analyze, /api/config/thresholds GET/PUT, /api/graph/*) sont protégés par HTTPBearer + verify_internal_token, avec gestion explicite des cas ExpiredSignatureError / InvalidTokenError → 401.

- Le endpoint de génération de token de test (GET /api/token) n’est exposé que si ENABLE_TEST_TOKEN_ENDPOINT=true (jamais activé par défaut, jamais en prod) — voir .env.example.

- Le proxy SSR Express (frontend/src/server.ts) génère lui-même un token interne éphémère (jsonwebtoken, expiration 5 min) pour signer les requêtes sortantes vers FastAPI ; le frontend Angular ne manipule plus aucun secret.

- Côté client, auth.interceptor.ts récupère uniquement le token de session utilisateur Supabase (pas un secret d’API) pour l’ajouter en Authorization — ce n’est pas le même JWT que celui utilisé Express→FastAPI, ce qui est la séparation attendue.

Conclusion : les trois points sont opérationnels ; le vrai manque était la documentation — corrigé ci-dessous.

## 2. Documentation du microservice (demande explicite de Dhirar)

Un README dédié au backend a été rédigé : backend/README.md (actuellement livré sous backend/backend_README.md — action restante : renommer en backend/README.md pour que GitHub/l’outillage le détecte automatiquement comme documentation principale du dossier).

Il couvre, comme demandé :

| Exigence de Dhirar | Section du README |
| --- | --- |
| Endpoints exposés | §7 — tableau complet (méthode, route, auth requise, description) |
| Modèles de données utilisés | Renvoi vers api-spec.yaml / openapi.json (schémas TransactionInput, TransactionOutput, ThresholdsModel, GraphNetworkResponse, etc.) |
| Instructions de lancement | §4 (Docker recommandé + lancement manuel uvicorn) et §5 (génération du modèle ML, absent du repo par choix — .pkl non commité) |
| Variables d’environnement | §3 — tableau avec obligation (JWT_SECRET requis, le reste optionnel et dégradable) |
| Sécurité | §6 — JWT interne, statut de /api/analyze-demo (endpoint de démo non protégé, à traiter — voir §5), CORS fail-closed en prod |
| Tests | §8 — pytest, mention de conftest.py qui fixe automatiquement JWT_SECRET et le répertoire de travail |

## 3. Suivi des actions du CR v2 (22 juillet) — section « Prochaines étapes »

| Action listée en CR v2 | Statut au 30/07 | Détail |
| --- | --- | --- |
| Migration Tailwind CSS (100% styles inline) | 🟡 Partiel | frontend/src/app/use-cases/use-cases.component.html et plusieurs pages du dashboard restent en styles inline ; tailwind.config/postcss sont installés (@tailwindcss/postcss) mais la migration composant par composant n’est pas terminée. |
| Configuration basePath dynamique (0 URL codée en dur) | ✅ Fait | app.config.ts utilise provideApi('') (base relative), transactions.service.ts utilise /api/transactions, fraud-alerts.service.ts et config.service.ts/graph.service.ts utilisent tous des chemins relatifs /api/* consommés par le proxy Express (server.ts). Plus aucune adresse http://localhost:800x en dur détectée dans le code applicatif. |
| Tests de charge (1000 req/min, <200ms) | ❌ Non fait | Aucun outil de test de charge (k6, locust) présent dans le repo. À planifier. |
| Documentation Swagger 100% des endpoints | 🟡 Partiel | /docs est actif en dev (désactivé en prod par design, voir IS_PRODUCTION) ; les schémas Pydantic couvrent bien tous les endpoints, mais aucune description enrichie (summary/description FastAPI) n’a été ajoutée sur les routes du graphe (/api/graph/*) ni sur /api/transactions. |
| Modèle de backup Isolation Forest | ❌ Non fait | Le benchmark (benchmark_fraud.py) compare bien Random Forest vs Isolation Forest, mais seul le Random Forest est chargé en production (model_fraud.pkl). |
| Dashboard monitoring (Grafana/Prometheus) | ❌ Non fait | Non prioritaire tant que le service n’est pas en préproduction. |
| Tests E2E | 🟡 Partiel | Bonne couverture unitaire/intégration (tests/test_api.py, test_auth.py, test_ml_fusion.py, test_persistence.py, test_rules_engine.py, test_graph_engine.py, test_graph_endpoints.py, test_preprocess.py) + tests Vitest côté Angular (fraud-alerts.service.spec.ts, config.service.spec.ts, header.component.spec.ts, fraud-dashboard.component.spec.ts). Pas de test E2E de bout en bout (navigateur réel) à ce stade. |

Nouveauté par rapport au CR v2 : la Phase 3 (graphe Neo4j — réseaux de fraude, paiements circulaires, collusion) est désormais pleinement implémentée et testée (graph_engine.py, test_graph_engine.py, test_graph_endpoints.py), avec un onglet dédié côté dashboard (fraud-dashboard.component.html, onglet « Réseaux & Graphe » avec visualisation SVG des comptes suspects).

## 4. Audit technique complémentaire (30 juillet) — corrections livrées

En parallèle de la documentation, un audit de cohérence a permis de livrer les correctifs suivants (tous déjà répercutés dans le code fourni) :

- backend/api-spec.yaml — suppression d’une clé YAML schemas: dupliquée, ajout de la sécurité HTTPBearer sur /api/analyze (elle manquait dans la spec alors que l’implémentation l’exige), ajout des champs IBAN optionnels (account_iban, beneficiary_iban, sender_account, receiver_account) pour que le contrat matche réellement rules_engine.py.

- frontend/src/app/api/model/explainability.ts — synchronisé avec le vrai schéma FastAPI (shap_contributions), qui manquait côté client généré et forçait un cast as any disséminé dans fraud-alerts.service.ts et fraud-dashboard.component.ts. Point de vigilance conservé : toute régénération future via openapi-generator-cli doit repartir de api-spec.yaml/openapi.json (déjà mis à jour), sinon ce correctif manuel sera écrasé.

- Élimination des adresses codées en dur — transactions.service.ts et app.config.ts pointent désormais uniquement sur des chemins relatifs /api/*, cohérents avec le proxy SSR (server.ts) et l’intercepteur JWT existant.

- Suppression des tokens de test en dur côté frontend (plus de 'TON_TOKEN_DE_TEST' ni d’URL de dev committée) ; côté backend, test_token.py reste un utilitaire de développement local explicite (non exposé), à garder hors du chemin de production.

- backend/openapitools.json — version alignée sur 7.24.0, cohérente avec la config racine, pour éviter une dérive de génération entre le client OpenAPI du dossier frontend/src/app/api/ et le générateur utilisé.

- CORS — comportement déjà fail-closed en production (_parse_allowed_origins), désormais documenté explicitement dans backend/README.md §6, avec rappel que ALLOWED_ORIGINS doit être renseigné avant tout déploiement.

## 5. Décisions produit encore ouvertes

Ces points ne peuvent pas être tranchés unilatéralement côté code — ils nécessitent un arbitrage :

- POST /api/analyze-demo : endpoint non authentifié, volontairement laissé ainsi pour la démo. À retirer avant préprod, ou à protéger derrière le même flag que ENABLE_TEST_TOKEN_ENDPOINT. Décision à prendre avant intégration à la plateforme principale.

- Renommage backend/backend_README.md → backend/README.md : cosmétique mais important pour la découvrabilité (GitHub affiche automatiquement README.md en page d’accueil du dossier).

- data/paysim.csv : dataset volumineux non commité (cf. .gitignore, *.csv). La mention de sa génération traîne par erreur dans frontend/README.md (« Avant de lancer l’API, exécuter benchmark_fraud.py… ») — à déplacer vers backend/README.md où elle est déjà correctement documentée (§5), et à retirer du README frontend.

## 6. Prochaines étapes proposées

| Action | Priorité | Portée |
| --- | --- | --- |
| Renommer backend_README.md → README.md | Haute | Backend |
| Trancher le sort de /api/analyze-demo | Haute | Backend / Produit |
| Nettoyer frontend/README.md (retirer la ligne benchmark_fraud.py) | Basse | Frontend |
| Finaliser la migration Tailwind CSS | Moyenne | Frontend |
| Enrichir les descriptions Swagger (/api/graph/*, /api/transactions) | Moyenne | Backend |
| Premier test de charge (k6 ou locust, objectif 1000 req/min) | Moyenne | Backend / Ops |
| Test E2E de bout en bout (Playwright/Cypress) | Moyenne | Frontend |
| Démarrer la comparaison multi-modèles (GPT-OSS, Qwen, Gemini) évoquée en CR v2 | Basse | ML |

## 7. Conclusion

Les trois axes prioritaires identifiés par Dhirar — dockerisation, persistance, authentification JWT — sont confirmés opérationnels ; l’écart réel se situait dans la documentation formelle du microservice, désormais comblé par backend/README.md. En parallèle, un audit de cohérence a éliminé les dernières incohérences entre le contrat d’API et le code généré côté client, ainsi que les dernières adresses codées en dur.

Le module reste, comme indiqué en CR v2, prêt pour une intégration en environnement de pré-production, sous réserve de trancher le sort de /api/analyze-demo et de finaliser le renommage du README backend.