Module IA — Ingestion Multi-Banques

# 🏦 Module IA —Multi-Banques

Ce document reprend et développe la note initiale sur le module Multi-Banques. L'objectif est de donner à toute l'équipe une vision complète : pourquoi ce module existe, ce qu'il fait concrètement, comment il fonctionne techniquement, et où en est le planning.

## 0. En une phrase

On construit un module d'ingestion multi-formats— capable de parser automatiquement les relevés bancaires (peu importe la banque ou le format : CSV, CAMT.053, MT940) et de les normaliser vers un schéma pivot unique — pour alimenter le moteur de matching existant de BankMatch.

## 1. Pourquoi ce module ? Le constat de départ

### 1.1 Ce qu'on pourrait croire qui existe déjà

Le module AI Fraud Detection expose un champ `reconciliationStatus` (`MATCHED` / `UNMATCHED` / `SUSPICIOUS`) sur chaque transaction analysée. On pourrait penser que le rapprochement bancaire est donc déjà fait quelque part.

### 1.2 Ce qui se passe réellement

En regardant le code (`main.py`, fonction `build_transaction_output`), le statut est calculé avec une règle **à trois branches**, sans aucune comparaison avec une écriture comptable :

if is_fraud:
    rec_status = "SUSPICIOUS"
elif tx.amount > 5000:
    rec_status = "UNMATCHED"
else:
    rec_status = "MATCHED"

Autrement dit :

Une transaction de 45 € non frauduleuse est automatiquement classée `MATCHED`, même si aucune écriture comptable ne lui correspond.

Une transaction de 6 000 € parfaitement légitime et déjà comptabilisée sera quand même étiquetée `UNMATCHED`, uniquement parce qu'elle dépasse un seuil arbitraire.

Il n'y a aucune confrontation réelle entre :

`bank_statement_lines` (les lignes de relevé bancaire), et

`accounting_entries` (les écritures comptables).

Ces deux tables existent pourtant déjà — elles sont modélisées et peuplées par les scripts `generate_sample_banking_data.py` et `compute_account_aggregates.py` — mais personne ne les compare entre elles. C'est exactement le trou que ce module vient combler.

### 1.3 Pourquoi c'est important de le dire clairement

Ça évite deux malentendus fréquents :

"Le rapprochement est déjà géré par Fraud Detection" → Faux, `reconciliationStatus` est un sous-produit de la détection de fraude, pas un vrai calcul de rapprochement.

2. "On étend l'existant" → Non, on construit un module d'ingestion qui n'existe pas, qui s'intègre au moteur de matching BankMatch existant via ses API.

## 2. Positionnement dans l'écosystème des modules IA

BankMatch fait développer plusieurs microservices IA en parallèle, chacun indépendant, avec son propre dépôt et sa propre stack :

| Module | Rôle | Statut |
| --- | --- | --- |
| **AI Fraud Detection** | Détection de transactions suspectes (règles + ML + graphe Neo4j) | Implémenté |
| **AI Accounting Intelligence** | Doublons comptables, écarts de TVA, proposition de compte | Implémenté |
| **AI Financial Copilot** | Insights en langage naturel par-dessus les KPIs existants | Implémenté |
| **Ingestion Multi-Banques** | **Ce module** — ingestion multi-formats + normalisation vers BankMatch | En cadrage / démarrage |

Règle d'or du projet ;  chaque module reste un microservice indépendant, qui s'authentifie comme n'importe quel client externe (JWT Bearer token) et qui ne touche jamais directement* à la base de données MongoDB de production. Il n'y a  aucun accès au code source du backend BankMatch — tout passe par des endpoints REST documentés.

### 2.1 Qui coordonne quoi

Ce module (Ingestion Multi-Banques) : cadrage fonctionnel, développement des parseurs multi-formats, intégration avec les API BankMatch, tests, documentation — responsabilité de bout en bout.

AI Fraud Detection : continue à utiliser son propre système, sans dépendance directe de ce module.

Dhirar: coordination de l'intégration finale dans BankMatch + accès à la base MongoDB Atlas partagée du projet.

Chef de projet: validation du périmètre MVP et des délais.

## 3. Approche technique — en détail

### 3.1 Le schéma pivot : pourquoi c'est la pièce centrale

Chaque banque exporte ses relevés dans un format différent (CSV maison, CAMT.053, MT940...). Si le moteur de matching devait connaître les spécificités de chaque format, on aurait un code impossible à maintenir dès qu'une nouvelle banque arrive.

La solution : un schéma pivot unique :Toute donnée entrante, quel que soit son format d'origine, est convertie vers cette structure normalisée avant ;d'entrer dans le moteur de matching :

| Champ | Description |
| --- | --- |
| `tenant_id` | Isolation multi-tenant (obligatoire sur chaque enregistrement) |
| `bank_id` | Identifiant de la banque source |
| `account_iban` | IBAN du compte concerné |
| `value_date` | Date de valeur |
| `label` | Libellé de la transaction |
| `amount` | Montant signé (positif = crédit, négatif = débit) |
| `currency` | Devise |
| `counterparty_iban` | IBAN de la contrepartie, si disponible |
| `reference` | Référence bancaire |
| `source_format` | Format d'origine (traçabilité) |
| `source_line_hash` | Hash de dédoublonnage — évite les ré-imports en double |

Conséquence pratique ; ajouter le support d'une nouvelle banque = écrire un nouveau parseur qui produit ce schéma pivot. Zéro impact sur le moteur de matching lui-même.

### 3.2 Ingestion multi-formats (pattern Strategy)

Architecture en parseurs interchangeables : chaque parseur sait convertir un format source vers le schéma pivot, et rien d'autre.

Formats prioritaires pour le MVP :

- CSV générique — déjà le format utilisé par les données de test existantes (`bank_statement_lines.csv`), donc le plus rapide à brancher.

2. CAMT.053— norme ISO 20022, le standard européen le plus répandu aujourd'hui pour les relevés bancaires électroniques.

3. MT940— format SWIFT plus ancien, mais encore utilisé par certains établissements, notamment pour des historiques ou des banques moins modernisées.

### 3.3 Intégration avec le moteur de matching BankMatch

Le module n'implémente pas son propre moteur de matching. Il appelle simplement les API existantes de BankMatch pour la partie rapprochement :

Endpoints BankMatch consommés :

`POST /api/import` — Import des données dans le système BankMatch

`POST /api/reconciliation/sessions/:id/matching/start` — Lancement du matching automatique

La logique de matching (passe exacte, passe approchée, scoring, gestion des sessions) est gérée par BankMatch et sort du périmètre de ce module.

### 3.4 API exposée — le contrat d'intégration

Le module consomme les API BankMatch pour le matching et expose uniquement des endpoints liés à l'ingestion et à la normalisation des données :

| Endpoint | Rôle |
| --- | --- |
| `POST /api/multi-banking/parse` | Parser un fichier (CSV/CAMT.053/MT940) vers le schéma pivot |
| `POST /api/multi-banking/validate` | Valider la structure des données parsées |
| `GET /api/multi-banking/health` | Supervision / healthcheck du microservice |

Point de sécurité important : l'authentification JWT sera activée dès le premier joursur ce module. C'est une différence volontaire avec le module Fraud Detection, où le JWT est aujourd'hui désactivé en développement (dette technique documentée à corriger avant son intégration finale). On ne reproduit pas cette dette ici.

### 3.5 Stack technique et déploiement

FastAPI + Pydantic, cohérent avec le style déjà utilisé dans le module Fraud Detection (facilite la lecture croisée du code entre équipes).

Persistance sur MongoDB Atlas, la base dédiée au projet partagée par Dhirar — utilisée exclusivement pour ce module (pas de mélange avec les autres services).

Dockerfile + docker-compose.yml propres au service, sur un port dédié distinct des autres modules, pour pouvoir tourner en parallèle en local sans conflit de port.

## 4. Pourquoi ces choix techniques (rationale rapide)

Pourquoi un schéma pivot plutôt que du parsing direct ?

→ Découplage total entre "comprendre un format bancaire" et "transmettre les données à BankMatch". Ajouter une banque ne doit jamais nécessiter de toucher à la logique d'intégration.

Pourquoi consommer les API BankMatch au lieu de réimplémenter le matching ?

→ BankMatch dispose déjà d'un moteur de matching mature et éprouvé. Réimplémenter cette logique serait une duplication inutile et créerait des incohérences potentielles.

Pourquoi JWT actif dès le départ, contrairement à Fraud Detection ?

→ On sait déjà que désactiver l'auth "temporairement" en dev devient une dette qu'il faut ensuite corriger avant intégration. Autant ne pas reproduire l'erreur.

## 5. Étapes de développement

| # | Étape | Contenu |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Cadrage & modélisation** | Schéma pivot, gestion des comptes multi-banques, priorisation des formats |
| 2 | **Ingestion & normalisation** | Développement des parseurs par format bancaire (CSV, CAMT.053, MT940) |
| 3 | **Intégration BankMatch** | Appel aux API `/api/import` et `/api/reconciliation/sessions/:id/matching/start` |
| 4 | **Tests & documentation** | Tests unitaires par parseur, tests d'intégration API BankMatch, README complet |

## 6. Estimation des délais

| Étape | Contenu | Délai estimé |
| --- | --- | --- |
| 1. Cadrage & modélisation | Schéma pivot, comptes multi-banques, priorisation des formats | ~1 semaine |
| 2. Ingestion & normalisation | Parseurs CSV / CAMT.053 / MT940 | ~1 semaine |
| 3. Intégration BankMatch | Appel aux API existantes, tests d'intégration | ~2 à 3 jours |
| 4. Tests & documentation | Tests unitaires, tests d'intégration, README | ~2 à 3 jours |

Délai total estimé pour un MVP exploitable : ~1,5 à 2 semaines, avec un premier compte pilote sur une seule banque avant généralisation multi-établissements.

## 7. Ce qui ne change PAS pour les autres équipes

Fraud Detection continue à utiliser son propre système de rapprochement. Ce module se concentre uniquement sur l'ingestion multi-formats et la normalisation vers BankMatch.

Aucun accès direct à MongoDB de production, aucun accès au code backend BankMatch — tout reste en API REST documentée, conformément au `Guide_Integration_Modules_IA_BankMatch.md`.

Le format de réponse suit la même convention que les autres modules : `{ "success": true, "data": { ... } }` en cas de succès, `{ "success": false, "error": { "code", "message" }, "requestId" }` en cas d'erreur.

## 8. Questions ouvertes à trancher avant le lancement effectif

Confirmation de la priorité des formats avec le chef de projet (CSV → CAMT.053 → MT940 semble logique vu les données déjà disponibles, à valider).

Périmètre exact du multi-devise pour le MVP : on exclut, ou on fige un taux de conversion simple ?

Nom exact / conventions du compte pilote pour la première banque testée.

Confirmation du port dédié à réserver pour ce microservice (à coordonner avec Dhirar pour éviter les collisions avec les autres services déjà en place : 8000, 8005, 4200, 4000...).