Rapport d'Avancement Technique : Modules IA & Multi-Banking BankMatch

Date : 06 août 2026
Auteur : Équipe Développement IA
Destinataire : Chef de Projet BankMatch
Objet : État d'avancement, validation des tests et préparation à l'intégration centralisée

Introduction

Ce rapport présente l'état d'avancement détaillé des microservices AI Fraud Detection et Multi-Banking dans le cadre du projet BankMatch. Suite aux directives de la phase d'intégration, nos travaux se sont concentrés sur la finalisation des fonctionnalités cœur, la standardisation des interfaces API et la mise en conformité avec l'architecture cible (Frontend → Backend BankMatch → Microservices IA). À ce jour, les modules sont prêts pour un déploiement centralisé, sous réserve de la finalisation des contrats d'authentification par l'équipe plateforme.

État de l'Avancement et Indicateurs Clés

Le développement des modules IA a atteint une phase de maturité avancée. Le tableau suivant synthétise le pourcentage réel d'avancement et les éléments déjà préparés pour l'intégration.

| Indicateur | AI Fraud Detection | Multi-Banking |
| --- | --- | --- |
| Pourcentage d'Avancement | 95% | 95% |
| Fonctionnalités Cœur | Terminées et validées | Terminées et validées |
| Tests d'Intégration (Mock) | 100% de réussite | 100% de réussite |
| Conformité Docker | HEALTHCHECK configuré | HEALTHCHECK configuré |
| Authentification Interne | JWT implémenté (Mode dev) | JWT implémenté (Mode dev) |
| Statut Intégration | Prêt pour branchement | Prêt pour branchement |

Détail des Fonctionnalités Finalisées

Module AI Fraud Detection

Le microservice de détection de fraude est pleinement opérationnel. Il combine trois approches complémentaires pour garantir une couverture maximale des risques :

- Moteur de Règles Métier : Détection automatique des seuils réglementaires TRACFIN, des retraits d'espèces atypiques et des structures de paiement fractionnées.

- Intelligence Artificielle & Explicabilité : Utilisation de modèles Random Forest pour le scoring de risque, couplés à une analyse SHAP permettant de justifier chaque alerte auprès des analystes.

- Analyse de Graphe (Neo4j) : Identification des réseaux de collusion et des flux financiers circulaires complexes.

Module Multi-Banking

Le module d'ingestion et de préparation des données assure la transition fluide entre les sources bancaires et le moteur d'analyse :

- Parsers Multiformats : Support robuste des formats CSV, CAMT.053 et MT940, incluant des corrections sur la précision des montants et la validation des IBAN.

- Pipeline de Données : Flux automatisé transmettant les transactions normalisées au service Fraud Detection avec conservation de la traçabilité.

- Client d'Intégration : Préparation technique pour l'envoi des données vers le backend central via l'endpoint /api/import.

Résolution des Points Bloquants et Standardisation

Conformément aux exigences de la plateforme BankMatch, nous avons procédé à une mise à niveau technique majeure pour faciliter l'intégration :

- Sécurité Service-to-Service : L'authentification par jeton interne est prête. Le flag DISABLE_INTERNAL_AUTH sera basculé dès que les secrets de production seront fournis.

- Observabilité : Le logging structuré au format JSON est actif, incluant des request_id pour permettre un suivi de bout en bout des requêtes.

- Sémantique des Données : Le champ mongo_transaction_id a été renommé en transaction_reference pour s'aligner sur les standards de la plateforme centrale, évitant ainsi toute confusion avec les identifiants internes MongoDB.

Synthèse des Tests et Preuves de Validation

Les captures d'écran jointes à ce rapport témoignent de la robustesse des développements actuels. Les tests unitaires et d'intégration couvrent l'intégralité des branches critiques des moteurs de règles et de parsing.

Note sur l'intégration : Nous sommes actuellement dépendants de la finalisation des contrats d'API par l'équipe centrale (endpoints /api/import et validation des tokens). Dès réception de ces éléments, l'activation du mode BANKMATCH_INTEGRATION_ENABLED permettra une mise en service immédiate.

Conclusion

Les deux modules sont prêts pour la phase d'intégration centralisée. Les microservices sont stabilisés, documentés et conformes aux standards de sécurité et d'observabilité requis. Nous attendons désormais le feu vert technique pour procéder au déploiement final sur la plateforme BankMatch.