État d'avancement — Modules AI Fraud Detection & Multi-Banking

| Date : 06 août 2026 | Destinataire : Hedi Zouari (canal tous-rapprochement-bancaire) |
| --- | --- |

Réponse directe à la question de Hedi

« Quand est-ce qu'on peut voir la version principale qui contient tous les modules ? »

D'après les derniers échanges de Dhirar sur le canal : l'intégration centralisée n'a pas encore démarré côté BankMatch. Il continue de stabiliser le backend principal et de finaliser les contrats communs (auth interne, endpoints /api/import, /reconciliation/...), et a annoncé qu'il partagera bientôt les consignes de nettoyage/documentation avant le branchement.

Donc pas de date ferme pour l'instant — mais côté Fraud Detection et Multi-Banking, les deux modules sont fonctionnellement prêts à être branchés dès que le contrat d'authentification service-to-service sera confirmé. Les trois derniers points bloquants sont :

1. Confirmation du nom/valeur de l'identifiant de transaction (transaction_reference vs identifiant réel BankMatch),

2. Attribution des secrets de production INTERNAL_SERVICE_SECRET (un par service),

3. Activation de l'intégration passage de BANKMATCH_INTEGRATION_ENABLED à true une fois le contrat testé.

1. Module AI Fraud Detection

✅ Fait

Moteur de règles (Phase 1 + 2) : seuil réglementaire TRACFIN, retrait cash important, mots-clés sensibles LAB/FT, montant exceptionnel vs historique, compte dormant réactivé, nouvel IBAN bénéficiaire, doublons/paiements répétitifs, fractionnement — tout est testé (test_rules_engine.py, 100 % des branches).

Modèle ML : Random Forest + SHAP intégrés, fusion règles/IA (build_transaction_output), tests dédiés (test_ml_fusion.py).

Moteur de graphe Neo4j (Phase 3) : détection de réseaux de fraude, paiements circulaires, flux réciproques (collusion) — implémenté et testé (test_graph_engine.py, test_graph_endpoints.py).

Persistance Supabase (Phase 4) : sauvegarde des alertes, lecture via /api/transactions, gestion d'erreur 502 propre (test_persistence.py).

Sécurité : JWT interne (internal_auth.py) avec flag DISABLE_INTERNAL_AUTH pour le dev autonome, conforme au pattern demandé par Dhirar. CORS restreint et dynamique par variable d'environnement (ALLOWED_ORIGINS), désactivé en dur en production. Docs Swagger/Redoc désactivées en production.

Observabilité & Docker : logging JSON structuré + request_id + header X-Request-ID, cohérent avec Multi-Banking. HEALTHCHECK Docker ajouté.

Frontend Angular : dashboard complet (vue d'ensemble, détection hybride, graphe, explicabilité SHAP, règles métier, config des seuils), page transactions, page "cas d'usage" pour la démo, tests unitaires (services + composants).

Renommage mongo_transaction_id → transaction_reference : appliqué dans main.py, rules_engine.py, les factories de tests et send_test.py, conformément à la remarque de Dhirar (ce n'était pas un vrai ObjectId Mongo, juste un hash SHA-256).

⚠️ À corriger / vigilance

Incohérence frontend restante : le client OpenAPI généré (api/model/transactionInput.ts, transactionOutput.ts) et fraud-alerts.service.ts utilisent encore mongo_transaction_id. Il faut régénérer le client (ou patcher openapi.json/api-spec.yaml) pour aligner sur transaction_reference côté backend, sinon le payload envoyé par Angular ne correspondra plus au schéma Pydantic attendu.

Test en doublon : test_main.py (à la racine du dossier backend/) fait doublon avec tests/test_api.py — à nettoyer avant la revue finale.

Endpoint /api/token en doublon : génération de token de test exposée même hors du bloc conditionnel ENABLE_TEST_TOKEN_ENDPOINT (deux définitions présentes dans main.py) — à vérifier, ne doit clairement pas rester actif en production.

🔜 Reste à faire

Réactivation du JWT : en environnement de démo (actuellement désactivé, comme noté dans le guide d'intégration).

Configuration de production : basculer ENVIRONMENT=production + valeurs réelles SUPABASE_URL/KEY + INTERNAL_SERVICE_SECRET dédié pour le déploiement centralisé.

2. Module Multi-Banking

✅ Fait

Parsers bancaires : CSV, CAMT.053, MT940 — tous testés (test_csv_parser.py, test_camt053_parser.py, test_mt940_parser.py).

Bug MT940 corrigé : la regex du "funds code" mangeait le premier chiffre du montant ((\w)? → ([A-Za-z])?), documenté avec tests de non-régression.

Validation métier (validators.py) : IBAN obligatoire, date ISO valide, montant non nul, détection de doublons par hash.

Endpoints & Pipeline : /health, /api/multi-banking/parse, /validate, /ingest — tous protégés par verify_internal_token. build_fraud_payload() transforme les transactions pivot au format attendu par /api/analyze, avec forward du token interne.

Authentification service-to-service vers BankMatch : bankmatch_client.py prêt (generate_service_token, import_transactions, start_matching), mais désactivé via BANKMATCH_INTEGRATION_ENABLED=false — conforme à la consigne de Dhirar de ne pas activer avant confirmation du contrat.

Tests, Docker & Logs : tests d'intégration mockés (test_ingest_integration.py, via respx) : succès, erreur 502, intégration BankMatch désactivée, auth interne sur /parse. HEALTHCHECK Docker ajouté. Logging structuré aligné sur Fraud Detection.

⚠️ À corriger / vigilance

Soldes hardcodés à 0.0 : dans build_fraud_payload() (receiver_balance_before/after) : point volontairement laissé en attente, comme validé avec Dhirar — ne pas implémenter tant que la source de la donnée (fichier bancaire vs BankMatch) n'est pas clarifiée.

Fichiers temporaires corrompus : fichiers temp_main.py (racine du repo, multi-banking/, fraud-detection/) contiennent du contenu corrompu (artefacts d'édition avec des `n littéraux) — à supprimer, ce sont des résidus qui ne doivent pas être commités.

Conformité aux spécifications : pas de moteur de matching réimplémenté (conforme : "le moteur reste celui de BankMatch"). Pas d'accès direct à MongoDB (conforme).

🔜 Reste à faire

Activation BankMatch : attendre le contrat d'authentification définitif de BankMatch avant d'activer BANKMATCH_INTEGRATION_ENABLED.

Nettoyage du repo : nettoyer les fichiers temporaires corrompus avant la revue.

Clarification des soldes : clarifier la source des soldes récepteur/émetteur avec l'équipe BankMatch.

Synthèse pour le message à envoyer

Bonjour Hedi, Merci pour le retour ! Pour la version principale intégrant tous les modules : d'après les derniers échanges avec Dhirar, l'intégration centralisée n'a pas encore démarré côté BankMatch (contrats d'authentification et endpoints encore en finalisation de son côté). De notre côté, Fraud Detection et Multi-Banking sont prêts à être branchés : moteur de règles + ML + graphe Neo4j + persistance Supabase pour Fraud Detection ; parsers CSV/CAMT.053/MT940 + validation + pipeline vers Fraud Detection pour Multi-Banking. Les deux ont l'auth interne JWT préparée (DISABLE_INTERNAL_AUTH pour dev autonome), le logging structuré, et les HEALTHCHECK Docker. Points encore ouverts avant intégration : confirmation du contrat d'identifiant de transaction, attribution des secrets internes de prod, et activation de BANKMATCH_INTEGRATION_ENABLED une fois le pattern d'auth service-to-service validé par Dhirar. On reste donc dépendants de son feu vert plutôt que d'une tâche technique de notre côté.

Document généré à partir de l'analyse du code source des deux modules (backend + frontend + tests).